## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
TUTOR VIRTUAL DE LECTURA CRÍTICA
28/09/2025

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 3
Qué aprendimos?
La importancia de planificar las tareas por prioridades en Jira para cumplir con los objetivos del sprint.
Mejoramos nuestra comprensión sobre el uso de GitHub como repositorio colaborativo.
Aprendimos a coordinarnos como equipo multidisciplinario (frontend, backend, QA, diseño, análisis).
Entendimos mejor el flujo de trabajo Scrum, con roles y responsabilidades claras.
Fortalecimos nuestras habilidades en Figma para el diseño de interfaces y en la integración con el backend.

## Slide 4
Qué estamos haciendo bien?
Comunicación constante entre los miembros del equipo por canales definidos.
Uso activo de Jira para el seguimiento de tareas y visibilidad del progreso.
Cumplimiento de las Historias de Usuario planificadas (HU1-HU4) dentro del sprint.
Trabajo colaborativo entre el diseñador UX/UI y el frontend, lo que agilizó la implementación visual.
Las pruebas del tester/QA ayudaron a detectar errores antes de la entrega final.

## Slide 5
Qué podemos hacer mejor?
Personas:
Mejorar distribución del tiempo individual para cumplir las tareas del sprint sin retrasos.
Fomentar una mayor participación en las reuniones diarias (Daily Scrum).
Potenciar la autonomía en la resolución de problemas técnicos.
Relaciones:
Incrementar comunicación entre frontend y backend para evitar malentendidos en las integraciones.
Promover más feedback constructivo entre los miembros del equipo.
Reforzar la coordinación con el diseñador UX/UI para mantener coherencia visual y funcional.

## Slide 6
Qué podemos hacer mejor?
Procesos:
Dividir las historias de usuario en tareas más pequeñas y manejables.
Estandarizar el flujo de trabajo (definir mejor el Definition of Done y Definition of Ready).
Programar revisiones periódicas del código antes de los merges en GitHub.
Herramientos:
Documentar mejor los commits y ramas en GitHub (mensajes claros y descriptivos).
Aprovechar más las funcionalidades de Jira (comentarios, etiquetas, adjuntos).
Usar un repositorio compartido de documentación (por ejemplo, Google Drive o Notion) para centralizar información.

## Slide 7
Acciones a realizar?
Reforzar la comunicación del equipo mediante reuniones diarias más breves y constantes.
Mejorar la documentación técnica y funcional de las tareas desarrolladas.
Mantener una mejor organización en GitHub estableciendo una guía de commits y ramas.
Realizar revisiones de código conjuntas antes de cada integración o merge.
Refinar las historias de usuario del siguiente sprint, priorizando las funcionalidades más importantes.
Planificar mejor los tiempos de desarrollo para cumplir con los entregables dentro del plazo.
Continuar fortaleciendo la colaboración entre los roles de frontend, backend, QA y diseño UX/UI.
Incrementar el uso de Jira para dar un seguimiento más detallado a los avances y bloqueos.